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ПАСПОРТ 
муниципальной  программы
«Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области 
на2020-2024 годы»
	
Наименование программы
	
 Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» (далее - программа).


	
Правовое обоснование для разработки    программы
	
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Бюджетный кодекс Российской Федерации ст. 179, в рамках перехода к формированию «программного бюджета»; Устав МО «Октябрьский район» Курской области


	
Разработчик программы
	
Администрация Октябрьского района Курской области


	
Муниципальный заказчик- координатор   программы
	
Администрация Октябрьского района Курской области


	
Подпрограммы программы
	- Подпрограмма 1«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, а также прочие мероприятия» (далее Подпрограмма 1)
- Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Октябрьского района Курской области» 
(далее Подпрограмма 2)
-Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Октябрьском районе»
(далее Подпрограмма 3)


	Цели программы
	1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
2. Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.
3. Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств
4. сокращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими


	Финансирование программы
	Всего по программе: 180 997,165 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2020 год   - 56 747,728 тыс. руб.;
2021 год   - 50 766,853 тыс. руб.;
2022 год   - 41 088,630 тыс. руб.;
2023 год   - 13 624,618 тыс. руб.;
2024 год   - 18 769,336 тыс. руб.

Средства бюджета муниципального образования «Октябрьский район» всего – 93 090,594 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2020 год   - 12 236,208 тыс. руб.;
2021 год   - 17 858,517 тыс. руб.;
2022 год   - 41 088,630 тыс. руб.;
2023 год   - 11 224,618 тыс. руб.;
2024 год   - 10 682,621 тыс. руб.

Средства областного и федерального бюджетов  всего – 87 906,571 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2020 год   - 44 511,520 тыс. руб.;
2021 год   - 32 908,336 тыс. руб.;
2022 год   -          0,000 тыс. руб.;
2023 год   -   2 400,000 тыс. руб.;
2024 год   -   8 086,715 тыс. руб.



	
Задачи программы
	1. Удовлетворение потребностей населения МО «Октябрьский район» в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом.

2. Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог в   МО «Октябрьский район», эффективно содействующей улучшению качества жизни населения, созданию безопасных условий движения.


3. Совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного
4. 

	
Целевые индикаторы и   показатели  программы             
	- Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых проведены работы по подготовке технических планов, межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами 
- Площадь построенного и отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах
- Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием
  - Обеспечение муниципального образования «Октябрьский район» необходимой проектно-сметной документацией для строительства  и ремонта автодорог.
- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.


	Этапы и сроки  реализации
 программы   

	
Срок реализации программы 2020- 2024 годы.

	Ожидаемые результаты реализации программы


	За период реализации муниципальной целевой программы в 2020-2024 годы ожидается:

- Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых проведены работы по подготовке технических планов, межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами  - 65,851 км
-Площадь построенного и отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах – 16,584 км – 84604,5 м2
-Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием – 12 ед.
 - Прирост количества необходимой проектно-сметной документации для строительства и ремонта автодорог 
 - 16 единиц











Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития Октябрьского района сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в Октябрьском районе составляет 284 км. Из них имеют твердое покрытие 123 км, что составляет 44%.
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что большое количество дорог местного значения Октябрьского района находятся в неудовлетворительном состоянии.
Дороги местного значения последние 10 лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос. Увеличение парка транспортных средств привело к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных пунктах Октябрьского района. 
       Приоритетными направлениями в решении основных проблем развития автомобильного пассажирского транспорта на период до 2024 года являются:
оптимизация маршрутной сети;  сокращение временных затрат пассажиров на поездки;   организация маршрутов регулярных перевозок для населения, 
проживающего на территории  муниципального образования;  улучшение качества пассажирских перевозок;
С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных программ с привлечением средств областного бюджета.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях программы.

Раздел  2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации 
                           программы.
Целями муниципальной программы  являются:
Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог в   МО «Октябрьский район», эффективно содействующей улучшению качества жизни населения, созданию безопасных условий движения;
            2. Удовлетворение потребностей населения МО «Октябрьский район»
в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом.
2. Снижение смертности среди пострадавших в ДТП.
Степень достижения цели и решения задач муниципальной целевой программы можно оценить с помощью следующих индикаторов (показателей):
   - Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых проведены работы по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами.
- Площадь построенного и отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах
- Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием
  - Обеспечение муниципального образования «Октябрьский район» необходимой проектно-сметной документацией для строительства  и ремонта автодорог.
  - Снижение количества пострадавших в ДТП.
Значения целевых индикаторов и показателей по программе в целом, а также по каждой подпрограмме, входящей в состав настоящей Программы, приведены в таблице №1 к муниципальной программе.
	Реализация программы рассчитана на 2020-2024 годы в один этап.
Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из областного бюджета субсидий бюджету Октябрьского района на ремонт и строительство автодорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.



Раздел 3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Показателями муниципальной целевой программы являются:

В рамках подпрограммы 1- «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, а также прочие мероприятия» приняты следующие индикаторы:
  - Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых проведены работы по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами – км


В рамках подпрограммы 2- «Развитие сети автомобильных дорог Октябрьского района Курской области» приняты следующие индикаторы:
- Площадь построенного и отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах – км/м2
- Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием – ед.
  - Обеспечение муниципального образования «Октябрьский район» необходимой проектно-сметной документацией для строительства  и ремонта автодорог – ед.

В рамках подпрограммы 3- «Повышение безопасности дорожного движения в Октябрьском район» приняты следующие индикаторы:
         - количество дорожно-транспортных происшествий (с пострадавшими в %) к 2019 году;
	Прогнозируемые сведения об индикаторах программы и подпрограмм приведены в приложении №1.

Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, а также прочие мероприятия» направлена на обеспечение  благоприятных условий  для развития экономики и социальной сферы муниципального образования «Октябрьский район», за счет формирования  сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.
 Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Октябрьского района Курской области» направлена на создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории МО «Октябрьский район». 
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Октябрьском район» на создание условий для безопасного движения на автомобильных дорогах Октябрьского района.
Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках реализации мероприятий вышеуказанных подпрограмм.
Решение первой задачи государственной программы «удовлетворение потребностей населения МО «Октябрьский район» в безопасных и качественных перевозках автомобильным, транспортом» осуществляется в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1.
Решение второй задачи «обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог МО, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения Октябрьского района, созданию безопасных условий движения». Подпрограммы 2:
Решение третьей задачи «создание условий для безопасного движения на автомобильных дорогах Октябрьского района» осуществляется в рамках реализации Подпрограммы 3.
Перечень мероприятий программы и подпрограмм приведен в приложении №2.

Раздел 5. Обоснование выделения подпрограмм 
Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей подпрограмм и решения соответствующих им задач как в целом по программе, так и по ее отдельным блокам.
В муниципальную программу включены:

- Подпрограмма 1«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, а также прочие мероприятия» 

- Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Октябрьского района Курской области»

- Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Октябрьском районе»
Выполнение задач подпрограмм, а также реализация их мероприятий позволит достичь основные цели муниципальной программы:

1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.
2. Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.
3. Обеспечение безопасного движения на автомобильных дорогах Октябрьского района.

Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы. 

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации программы
Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций МО «Октябрьский район» на достижение приоритетов и целей в сфере развития дорожного комплекса муниципального образования.
    Реализация  муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11 октября 2012 года № 843-па.
    Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. 
К таким рискам следует отнести:
Финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета МО «Октябрьский район» и бюджета Курской области. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, в том числе публичных нормативных обязательств, к росту социальной напряженности в обществе.
Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий муниципальной программы.
Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных Программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками Программы, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и участников Программы за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий Программы.
Социальные риски связаны с отсутствием необходимых для реализации муниципальной программы научных исследований и разработок как на муниципальном, так и на региональном уровнях. 


Раздел 8.  Подпрограммы муниципальной программы 

Подпрограмма 1
«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, а также прочие мероприятия»

Паспорт подпрограммы 1
	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Октябрьского района Курской 
области

	Цель  подпрограммы
	Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;


	Задачи подпрограммы
	Удовлетворение потребностей населения МО «Октябрьский район» в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом.


	
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых проведены работы по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами 

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	Срок  реализации  подпрограммы  – 
2020-2024  годы
Подпрограмма  реализуется  в  один  этап  – 
2020-2024  годы


	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	 Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета.
На реализацию подпрограммы 1 предусмотрено направить 768,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год –   688,000 тыс. рублей;
2021 год –     80,000 тыс. рублей;
2022 год –       0,000 тыс. рублей;
2023 год –       0,000 тыс. рублей;
2024 год –       0,000 тыс. рублей.
Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке.


	
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, на которых проведены работы по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами – 9,8 км




1.1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

       На современном этапе развития экономики транспортный комплекс играет важнейшую роль в обеспечении экономического роста и социального развития МО «Октябрьский район».

В настоящее время перевозка пассажиров по внутрирайонным маршрутам в МО осуществляется 1 предприятием автомобильного транспорта. Перевозку пассажиров осуществляет  индивидуальный предприниматель Жмыхов Николай Николаевич. В последние годы увеличился объем перевозок пассажиров на индивидуальном транспорте.

В целом, функционирующая на территории Октябрьского районная транспортная система, не в полной мере обеспечивает потребности населения в транспортных услугах.

         Цель подпрограммы: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

  Для достижения цели намечены задачи:

Создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории МО «Октябрьский район».

 Конечные результаты подпрограммы  выражаются в следующих основных показателях:

	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, на которых проведены работы по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами

1.2.  Характеристика основных мероприятий
Подпрограммы

     Для решения задач подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, а также прочие мероприятия»
разработаны  мероприятия. (приложение №2 к муниципальной программе)

1.3. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств местного бюджета.
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы.

1.4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Невыполнение (выполнение не в полном объеме) целевых индикаторов и показателей Подпрограммы может быть обусловлено следующими рисками:
1) сокращением объемов бюджетного финансирования мероприятий муниципальной программы;
2) возможным ухудшением финансово-экономического положения предприятий – получателей муниципальной поддержки в период реализации мероприятий муниципальной программы.


	
	Приложение № 1 к подпрограмме №1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, а также прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области 
на 2020-2024 годы»

	Прогнозируемые значения целевых показателей 

	Наименование индикатора
	Ед.изм.
	 
	План реализации по годам

	
	
	Всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Подпрограмма 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, а также прочие мероприятия"

	Цель:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

	Задача:
	
	
	
	
	
	
	 

	Удовлетворение потребностей населения МО  "Октябрьский район" в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом.

	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых проведены работы по подготовке технических планов, межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами 
	км
	65,851
	63,851
	2
	0
	0
	0




	
	
	Приложение №2 к подпрограмме №1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, а также прочие мероприятия» муниципальной программы
 «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе 
Курской области на 2020-2024 годы»



П Е Р Е Ч Е Н Ь    М Е Р О П Р И Я Т И Й
2020 год
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Объем финансирования (тыс.Руб)
	Ожидаемый результат за период реализации Программы

	1
	
Передача полномочий на подготовку и разработку технических и межевых планов по автодорогам 
Артюховского сельсовета 

0,3 км

	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета – 8,0
	Обеспечение муниципального образования «Октябрьский район» необходимой документацией для постановки объекта на кадастровый учет и регистрации объекта в едином государственном реестре

	2
	
Передача полномочий на подготовку и разработку технических и межевых планов по автодорогам 
Большедолженковского сельсовета 
6,3 км

	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета – 56,0
	Обеспечение муниципального образования «Октябрьский район» необходимой документацией для постановки объекта на кадастровый учет и регистрации объекта в едином государственном реестре

	3
	Передача полномочий на подготовку и разработку технических и межевых планов по автодорогам 
Дьяконовского сельсовета 

12,7 км

	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета – 144,0
	Обеспечение муниципального образования «Октябрьский район» необходимой документацией для постановки объекта на кадастровый учет и регистрации объекта в едином государственном реестре

	4
	Передача полномочий на подготовку и разработку технических и межевых планов по автодорогам 
 Катыринского сельсовета 
7,7 км

	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета – 88,0
	Обеспечение муниципального образования «Октябрьский район» необходимой документацией для постановки объекта на кадастровый учет и регистрации объекта в едином государственном реестре

	5
	Передача полномочий на подготовку и разработку технических и межевых планов по автодорогам 
 Лобазовского сельсовета 
2,7 км

	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета – 24,0
	Обеспечение муниципального образования «Октябрьский район» необходимой документацией для постановки объекта на кадастровый учет и регистрации объекта в едином государственном реестре

	6
	Передача полномочий на подготовку и разработку технических и межевых планов по автодорогам 
 Плотавского сельсовета 
6,5 км

	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета – 64,0
	Обеспечение муниципального образования «Октябрьский район» необходимой документацией для постановки объекта на кадастровый учет и регистрации объекта в едином государственном реестре

	7
	Передача полномочий на подготовку и разработку технических и межевых планов по автодорогам 
 Старковского сельсовета 
1,9 км
	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета – 16,0
	Обеспечение муниципального образования «Октябрьский район» необходимой документацией для постановки объекта на кадастровый учет и регистрации объекта в едином государственном реестре

	8
	Передача полномочий на подготовку и разработку технических и межевых планов по автодорогам 
 Черницынского сельсовета 
25,751 км

	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета – 288,0
	
Обеспечение муниципального образования «Октябрьский район» необходимой документацией для постановки объекта на кадастровый учет и регистрации объекта в едином государственном реестре





2021 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Объем финансирования (тыс.Руб)
	Ожидаемый результат за период реализации Программы

	1
	Проведение земельно-кадастровых работ – межевание земельного участка под автодорогу по д.Колосовка Старковского сельсовета Октябрьского района Курской области – 2 км
	Май-июнь
	Средства местного бюджета – 80,0
	
Обеспечение муниципального образования «Октябрьский район» необходимой документацией для выполнения проектно-сметной документации для строительства автодороги  по дороге по д.Колосовка Октябрьского района Курской области







Подпрограмма 2
«Развитие сети автомобильных дорог 
Октябрьского района Курской области»

Паспорт подпрограммы 2

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Октябрьского района Курской области Курской области

	Цель  подпрограммы
	Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.


	Задачи подпрограммы
	Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог в   МО «Октябрьский район», эффективно содействующей улучшению качества жизни населения, созданию безопасных условий движения.

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	- Площадь построенного и отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах
- Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием
  - Обеспечение муниципального образования «Октябрьский район» необходимой проектно-сметной документацией для строительства  и ремонта автодорог.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	Срок  реализации  подпрограммы  – 
2020-2024  годы
Подпрограмма  реализуется  в  один  этап  – 
2020-2024  годы

	
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	     Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета, в том числе поступающих в местный бюджет, в соответствии с бюджетным законодательством, средств областного бюджета (в том числе средств дорожного фонда МО), субсидий из областного бюджета Курской  области на осуществление  дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог местного  значения.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет: всего 179 738,715 тыс. рублей, 
в том числе:
2020 год –    55 850,228 тыс. рублей;
2021 год –    50 624,403 тыс. рублей;
2022 год –    41 039,100 тыс. рублей;
2023 год –    13 505,118 тыс. рублей;
2024 год –    18 719,836 тыс. рублей.
 из них средства местного бюджета всего:
91 832,144 тыс.руб., 
в том числе:
2020 год –    11 338,708 тыс. рублей;
2021 год –    17 716,067 тыс. рублей;
2022 год –    41 039,100 тыс. рублей;
2023 год –    11 105,118 тыс. рублей;
2024 год –    10 623,121 тыс. рублей.
средства областного бюджета всего:
87 906,571 тыс.руб., 
в том числе:
2020 год –    44 511,520 тыс. рублей;
2021 год –    32 908 336 тыс. рублей;
2022 год –             0,000 тыс. рублей;
2023 год –       2 400,000 тыс. рублей;
2024 год –       8 086,715 тыс. рублей.

Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке.


	
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Площадь построенного и отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах 
16,564 км / 84604,5 м2
Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием  -12 единиц
Прирост количества необходимой проектно-сметной документации для строительства и ремонта автодорог 
 - 16 единиц





2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
           Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития государства и общества. Для МО «Октябрьский район» состояние и развитие дорожной сети имеет первостепенное значение и является необходимым условием реализации экономического роста МО и улучшения качества жизни населения.     
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития Октябрьского района, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в МО «Октябрьский район», составляет 284 км. Из них имеют твердое покрытие 123 км, что составляет 44%. От общей протяженности дорог. От уровня их транспортно-эксплуатационного состояния зависит обеспечение МО связями с соседними  населенными пунктами и областным центром, что, в свою очередь,  во многом определяет направление  экономического и социального развития муниципального образования. 
          Увеличение парка транспортных средств ведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения Октябрьского района, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных пунктах. Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что большое количество дорог местного значения Октябрьского района находятся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому необходимы строительство новых и реконструкция существующих автомобильных дорог на территории Октябрьского района.
    С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета. Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях программы и позволяет в кратчайшие сроки в оптимальных объемах, что соответствует современной бюджетной политике, нацеленной на улучшение условий жизни человека, повысить качество государственных и муниципальных услуг.
Цель подпрограммы: 
Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.
Для достижения цели намечены задачи:
Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог в   МО «Октябрьский район», эффективно содействующей улучшению качества жизни населения, созданию безопасных условий движения.
       Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложении №1.
	Реализацию  подпрограммы  намечено осуществить в один этап  с 2020 по 2024 годы  включительно, результаты реализации призваны обеспечить:
развитие сети автомобильных  дорог  МО «Октябрьский район», как равноправной составляющей единой  автодорожной  сети  Российской  Федерации;
           Осуществление мероприятий по обеспечению дорожной безопасности, создание условий для улучшения качества жизни населения.
2.2. Характеристика основных мероприятийподпрограммы
В рамках реализации задач подпрограммы разработаны мероприятия (приложение №2 к муниципальной программе)




2.3. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы
       Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе поступающих в местный бюджет, в соответствии с бюджетным законодательством, субсидий из областного бюджета Курской  области на осуществление  дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог местного  значения.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет: всего 179 738,715 тыс. рублей, 
в том числе:
2020 год –55 850,228 тыс. руб; 2021 год – 50 624,403 тыс. руб; 2022 год – 41 039,100 тыс. руб;
2023 год –    13 105,118 тыс. руб; 2024 год –    18 719,836 тыс. рублей.
        Финансовые средства подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом МО «Октябрьский район» на очередной финансовый год и плановый период.
2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
    Подпрограмма представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам в сфере развития дорожного хозяйства МО «Октябрьский район».
    Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденном постановлением Администрации Курской области от 11 октября 2012 года № 843-па.
    Реализация подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:
    - макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных последствий финансовой нестабильности приводит к изменению приоритетов финансирования в дорожном хозяйстве: первоочередными становятся мероприятия, направленные на сохранение и поддержание в нормативном состоянии существующих объектов,  инвестирование дорожного хозяйства в таких условиях  практически не осуществляется.  Концентрация средств на  поддержании функционирования существующей сети автомобильных дорог, приводит к сокращению объемов строительства;  
  - макроэкономические риски, связанные с изменением  конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебаниях  цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий подпрограммы.  
   Реализация подпрограммы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий подпрограммы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы, в первую очередь на федеральном уровне.   
 Достижение показателей подпрограммы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов.
  Управление рисками при реализации подпрограммы и минимизация их негативных последствий при выполнении подпрограммы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.
Система управления реализацией подпрограммы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов и программ для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
планирование реализации мероприятий подпрограммы в ограниченных временных рамках - в течение одного финансового года. 
	
	Приложение № 1 к подпрограмме №2 ««Развитие сети автомобильных дорог Октябрьского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров  в Октябрьском районе  Курской области на 2020-2024 годы»


	Прогнозируемые значения целевых показателей 

	Наименование индикатора
	Ед.изм.
	 
	План реализации по годам

	
	
	Всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
Подпрограмма 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	«Развитие сети автомобильных дорог Октябрьского района Курской области»

	
Цель:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Повышение доступности и качества транспортного комплекса для населения.

	
Задача:
	
	
	
	
	
	
	 

	
Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог в МО "Октябрьский район", эффективно содействующей улучшению качества жизни населения, созданию безопасных условий движения.


	
Площадь построенного и отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах

	км
	16,554
	4,675
	4,488
	3,285
	0,380
	3,736

	
	м2
	84604,5
	29063
	22207
	11498
	1330
	20506,5

	
Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием

	ед.
	12
	4
	4
	2
	1
	1

	
Прирост количества необходимой проектно-сметной документации для строительства  и ремонта автодорог

	ед.
	16
	2
	2
	2
	4
	4







	
	Приложение № 2 к подпрограмме №2 ««Развитие сети автомобильных дорог Октябрьского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров  в Октябрьском районе  Курской области на 2020-2024 годы»




ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
2020 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Объем финансирования (тыс.Руб)
	Ожидаемый результат за период реализации Программы

	1
	Передача полномочий деятельности по содержанию и ремонту автодорог сельских советов Октябрьского района Курской области
	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета – 5755,896
	Обеспечение сельских поселений Октябрьского района качественной дорожной сетью


	2
	Строительство автодороги «Дьяконово-Старково- Соколовка» - д.Волобуево, д.Большое Умрихино Октябрьского района Курской области»
	Январь-июнь
	Средства областного бюджета – 21 621,652
Средства местного бюджета 225,022
	
Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах 
2,425, км 16975 м2
Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием  –2 единицы


	3
	Строительство проезда по д. Дюмина и д.Провоторова  (д.Дюмина) Никольского сельсовета Октябрьского района 
	Апрель- сентябрь
	Средства областнго бюджета – 
8 730,198
Средства местного бюджета – 
157,916
	
Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах 0,9 км  4621  м2
Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием  –1 единица


	4
	Строительство проезда по д. Дюмина и д.Провоторова  (д.Провоторова) Никольского сельсовета Октябрьского района 
	Апрель- сентябрь
	Средства областнго бюджета – 
14 159,670
Средства местного бюджета – 
299,874
	
Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах 1,35 км 7467 м2
Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием  –3 единицы


	5
	
Передача полномочий по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета –
4 900,00
	Обеспечение сельских поселений Октябрьского района качественной дорожной сетью. Прирост количества ПСД - 2





2021 год
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Объем финансирования (тыс.руб)
	Ожидаемый результат за период реализации Программы

	1
	

Передача полномочий деятельности  по содержанию и ремонту автодорог сельских советов Октябрьского района Курской области

	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета –
5 901,391
	Обеспечение сельских поселений Октябрьского района качественной дорожной сетью


	2
	Строительство проезда  по ул. Зеленая в д.Анахина Октябрьского района Курской области»
	Май-сентябрь
	Средства областного бюджета – 
1 800,00*
Средства местного бюджета – 
1 594,090

	

Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах – 
0,335 км 1173 м2
Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием  
– 1 единица


	3
	Строительство проезда по ул. Мирная в с.Дьяконово Октябрьского района Курской области»
	Май- ноябрь
	Средства местного бюджета – 
9 906,360
	
Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах – 
1,187 км    4154 м2
Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием  
– 1 единица


	4
	Ремонт автомобильных дорог по улице Заводская в п.Прямицыно и ул.Новая села Большое Долженково Октябрьского района Курской области
	Май-сентяьрь
	Средства областного бюджета – 
31 108,336*
Средства местного бюджета – 
314,226
	
Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах – 
2,966 км    16880 м2
Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием  
– 2 единицы




2022 год

	
№ п/п

	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Объем финансирования (тыс.руб)
	Ожидаемый результат за период реализации Программы

	1
	
Передача полномочий деятельности  по содержанию и ремонту автодорог сельских советов Октябрьского района Курской области
	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета – 
9 303,067
	Обеспечение сельских поселений Октябрьского района качественной дорожной сетью


	2
	Строительство автодороги по ул.Набережная с.Черницыно- д.Ройково Октябрьского района Курской области
	Май-август 
	Средства местного бюджета
26 719,335 
	Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах
2,937 км – 10280 м2
Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием  –1 единица

	3
	Строительство проезда по ул. Степная в д. Анахина Октябрьского района Курской области
	Май-август 
	Средства местного бюджета
4 522,374 
	Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах
0,348 км – 1218 м2
Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием  –1 единица

	4
	Передача полномочий по проектированию на строительство, (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Январь- декабрь
	Средства местного бюджета –
494,354
	Обеспечение сельских поселений Октябрьского района качественной дорожной сетью. 
Прирост количества ПСД - 2



	
	В том числе:
	
	

	
	На строительство автодороги по д.Лобазовка Октябрьского района Курской области 
	Средства местного бюджета –
 294,354
 тыс.руб.
	

	
	На строительство автодороги по д.Ванина Октябрьского района Курской области 
	Средства местного бюджета –
 200,000
 тыс.руб.
	



2023 год
	
№ п/п

	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Объем финансирования (тыс.руб)
	Ожидаемый результат за период реализации Программы

	1
	Строительство  проезда по ул. Народная 
 в д.Анахина Октябрьского района Курской области
	Май-ноябрь
	Средства областного бюджета – 
2 400,000
Средства местного бюджета
2 125,968
	
Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах
0,380 км – 1330 м2
Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием  –1 единица


	2
	
Передача полномочий деятельности  по содержанию и ремонту автодорог сельских советов Октябрьского района Курской области
	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета – 
8 979,150
	Обеспечение сельских поселений Октябрьского района качественной дорожной сетью.
Разработка ПСД




2024 год

	
№ п/п

	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Объем финансирования (тыс.руб)
	Ожидаемый результат за период реализации Программы

	1
	Строительство проезда по ул. Зеленая 
 в д.Анахина Октябрьского района Курской области
	Май-ноябрь
	Средства областного бюджета – 
2 166,327
Средства местного бюджета
1 444,218 
	
Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах
0,298 км – 1043 м2


	2
	Строительство проезда по пер. Школьный 
 в д.Анахина Октябрьского района Курской области
	Май-ноябрь
	Средства областного бюджета – 
1 645,226
Средства местного бюджета
1 096,818
	Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах
0,274 км – 959 м2

	3
	Строительство  проезда по ул. Восточная 
 в д.Анахина Октябрьского района Курской области
	Май-ноябрь
	Средства областного бюджета – 
1 901,731
Средства местного бюджета
1 582,288
	
Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах
0,315 км – 1102 м2


	4
	Строительство проезда по ул. Юности 
 в д.Анахина Октябрьского района Курской области
	Май-ноябрь
	Средства областного бюджета – 
2 373,431
Средства местного бюджета
1 582,288
	Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах
0,372 км – 1302 м2


	5
	Строительство  автодороги по д.Лобазовка Октябрьского района Курской области
	Май-ноябрь
	Средства местного бюджета
1 829,610 
	Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах
2,477 км – 16100,5 м2 
Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием  –1 единица

	6
	Передача полномочий деятельности  по содержанию и ремонту автодорог сельских советов Октябрьского района Курской области
	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета – 
3 412,365
	Обеспечение сельских поселений Октябрьского района качественной дорожной сетью.
Разработка ПСД



*Объем средств из областного бюджета предполагаемый.

Подпрограмма 3
«Повышение безопасности дорожного движения 
в Октябрьском районе»

Паспорт подпрограммы 3
	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Октябрьского района Курской 
области

	Цель  подпрограммы
	Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры

	Задачи подпрограммы
	Обеспечение безопасного движения на автомобильных дорогах Октябрьского района

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в % к 2019 году


	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	Срок  реализации  подпрограммы  – 
2020-2024   годы
Подпрограмма  реализуется  в  один  этап  – 
2020 2024 годы

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	 Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета.
На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено направить 420,450 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год –   209,500 тыс. рублей;
2021 год –    62,450 тыс. рублей;
2022 год –    49,500 тыс. рублей;
2023 год –    49,500 тыс. рублей;
2024 год –    49,500 тыс. рублей.
Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке.


	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  




4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Главной целью реализации Подпрограммы является совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Октябрьского района, обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:
-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
-организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского муниципального района.


         Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах Октябрьского района Курской области.
 Конечные результаты подпрограммы  выражаются в следующих основных показателях:
	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

3.2.  Характеристика основных мероприятий
Подпрограммы

     Для решения задач подпрограммы 1 «Повышение безопасности движения в Октябрьском районе»
разработаны  мероприятия. (приложение №2 )

3.3 Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств местного бюджета.
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы.
 Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в приложении 4 к муниципальной  программе. 

3.4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Невыполнение (выполнение не в полном объеме) целевых индикаторов и показателей Подпрограммы может быть обусловлено следующими рисками:
1) сокращением объемов бюджетного финансирования мероприятий муниципальной программы;
2) возможным ухудшением финансово-экономического положения предприятий – получателей муниципальной поддержки в период реализации мероприятий муниципальной программы.


	
	Приложение № 1 подпрограммы №3 "Повышение безопасности движения в Октябрьском районе"
Муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров  в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»


	Прогнозируемые значения целевых показателей 

	Наименование индикатора
	Ед.изм.
	 
	План реализации по годам

	
	
	Всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Цель:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах Октябрьского района Курской области"

	
Задача:
	
	
	
	
	
	
	 

	Сокращение числа пострадавших в ДТП

	
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
	%
	20
	2
	3
	4
	5
	6






	
	Приложение № 2 подпрограммы №3 "Повышение безопасности движения в Октябрьском районе"
Муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»




ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
2020 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Объем финансирования (тыс.Руб)
	Ожидаемый результат за период реализации Программы

	1
	
Проведение мероприятий в области безопасности дорожного движения. Поддержание надлежащего технического состояния элементов обустройства дорог.


	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета – 209,5
	Сокращение пострадавших в ДТП по сравнению с 2019 годом (%) 2





2021 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Объем финансирования (тыс.Руб)
	Ожидаемый результат за период реализации Программы

	1
	
Проведение мероприятий в области безопасности дорожного движения. Поддержание надлежащего технического состояния элементов обустройства дорог

	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета – 62,450
	Сокращение пострадавших в ДТП по сравнению с 2019 годом (%) 3





2022 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Объем финансирования (тыс.Руб)
	Ожидаемый результат за период реализации Программы

	1
	
Проведение мероприятий в области безопасности дорожного движения. Поддержание надлежащего технического состояния элементов обустройства дорог

	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета – 49,500
	Сокращение пострадавших в ДТП по сравнению с 2019 годом (%) 4






2023 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Объем финансирования (тыс.Руб)
	Ожидаемый результат за период реализации Программы

	1
	Проведение мероприятий в области безопасности дорожного движения. 
Поддержание надлежащего технического состояния элементов обустройства дорог.
	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета – 119,500
	Сокращение пострадавших в ДТП по сравнению с 2019 годом (%) 5





2024 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Объем финансирования (тыс.Руб)
	Ожидаемый результат за период реализации Программы

	1
	Проведение мероприятий в области безопасности дорожного движения. Поддержание надлежащего технического состояния элементов обустройства дорог
	Январь-декабрь
	Средства местного бюджета – 49,500
	
Сокращение пострадавших в ДТП по сравнению с 2019 годом (%) 6
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Методика оценки эффективности муниципальной программы   «Развитие транспортной системы  и обеспечение перевозки пассажиров  в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых в процессе ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированными, фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными Программой.
	
1. Оценка осуществляется по следующим критериям:
1.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому показателю за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий период по следующей формуле:
                 Иф
    Иi  = -------- х 100%
                Ипл, 
Иi– оценка достижения запланированных результатов, %;
Иф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Ипл  - плановые значения.
 	Среднее значение целевых показателей за отчетный период считается по формуле:
               SUMИi
    Иk  = ------------- 
                  N
Иk– оценка достижения запланированных результатов
SUMИi -  суммафактически достигнутые значения целевых индикаторов;
N  -  число показателей.

1.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию Программы за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:
              Ффакт
Фи  = ------------- х 100%
              Фплан
Фи  – оценка уровня финансирования мероприятий
Ффакт -  фактический уровень финансирования
Фплан -  объем финансирования предусмотренный Программой

1.3. Степень выполнения мероприятий Программы.
Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле: 
              Мф
Ми  = -------- х 100%
              Фпл
Ми– степень выполнения мероприятий программы
Мф - количество мероприятий Программы фактически реализованных 
          за отчетный период
Мпл  - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период
1.4. Оценка эффективности Программы.
Оценка эффективности Программы  определяется по формуле:
                Иk
К  = ------------- х 100%
               Фи
К– коэффициент эффективности Программы
Иk - оценка достижения запланированных результатов
Фи  - оценка уровня запланированных мероприятий

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (К > 85%);
    - значение   показателя   степени   выполнения  мероприятий   Программы
превышает 85% (М  > 85%).
                
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- значение комплексного показателя эффективности реализации Программы равно или менее 85%, но равно или более 75%;
- значение показателя степени выполнения мероприятий Программы составляет не менее 75%.
Если реализация Программы не отвечает приведенным критериям, то уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

